## Slide 1: 中間発表
グループ3
山口渉慎 樋口敦大
中島蒼志 伊藤悠真
エアコンの自動制御
“らくらクーラー ”
目次
使用要求書 2~5
・システムの概要
・製品の機能
・想定する利用者
設計 6~8
・システム処理の流れ
・必要なモジュール
プロジェクト計画 9~12
・開発体制
・開発スケジュール

## Slide 2
要求仕様書

## Slide 3: システムの概要
らくらくモード(自動稼働モード)では、1時間毎に室内の温度と湿度が基準よりも高ければ自動で冷房か除湿を稼働する。エアコン稼働時には1時間毎の間隔を30分毎に変更する。
LEMO3
温度：28℃<30℃
湿度：50%<65%
温度：30℃
湿度：65%
要求仕様書

## Slide 4: 製品の機能
オン
らくらくモードを起動
しました
室温 32℃ 湿度 74%
除湿モードに変更します
らくらクーラー
・LINEでらくらくモード(自動稼働モード)のon、offを
設定する。
・測定した温度や湿度が快適温度よりも高ければ、 エアコンを起動し室内を快適温度に保ちます。
・エアコンの稼働時はline を用いてユーザに通知します。
要求仕様書

## Slide 5: 想定する利用者
常に快適でいたい人
温度設定が面倒くさい人
観葉植物や家電の
不具合解消
子供や高齢者の
熱中症対策
冷房を
利用する人
要求仕様書

## Slide 6
設計

## Slide 7
システム処理の流れ
エアコンを
Remo3を通じて稼働・調整
(温度・湿度が高ければ)
温度・湿度の情報を
Remo3を通じて30分ごとに取得
エアコン稼働中には、
30分に1度現状を通知
機能のON/OFFを報告
設計

## Slide 8: 必要なモジュール
従来の...
・スプレッドシート管理用プログラム
・Remo3からのデータ取得用プログラム
・センサデータ管理用プログラム
設計
…に加えて
・LINE用プログラム
・エアコン操作用プログラム

## Slide 9
プロジェクト 計画

## Slide 10: 開発体制
リーダー：山口渉慎
開発文書責任者：樋口敦大
プログラム責任者：中島蒼志
資料責任者：伊藤悠真
プロジェクト計画

## Slide 11: 開発スケジュール
タスク | 担当 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29
要求仕様・設計の見直し | 全員 |  |  |  |  | 
スプレッドシート管理用プログラム | 山口 |  |  |  |  | 
Remo3からのデー タ取得用プログラム | 山口 |  |  |  |  | 
センサデータ管理用プログラム | 中島 |  |  |  |  | 
エアコン操作用プログラム | 伊藤 |  |  |  |  | 
LINE用プログラム | 樋口 |  |  |  |  | 
プロジェクト計画

## Slide 12: 開発スケジュール
タスク | 担当 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29
スプレッドシートへの情報取得テスト | 山口 |  |  |  |  | 
不快指数に応じ たエアコンの 稼 働・設定変更テスト | 樋口 |  |  |  |  | 
LINEによる情報発信テスト | 中島 |  |  |  |  | 
システムテスト | 伊藤 |  |  |  |  | 
成果発表資料作成 | 山口 |  |  |  |  | 
プロジェクト計画